岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价(

项目名称： 洛王潘家保障性安居工程项目

项目单位：  岳阳市住房保障服务中心洛王潘家保障性安居工程项目部

主管部门：  岳阳市住房保障服务中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 6月2日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 李刚 | 联系电话 | 8665125 |
| 项目地址 | 洛王办事处大桥湖社区 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2011年10月起至2020年6月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 32000 | 实际到位资金 （万元） | 48033.56 | 实际支出 （万元） | 47991.53 | 结余 （万元） | 42.03 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 | 9870 | 其中：中央财政 | 9870 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  | 省财政 | 3880.32 | 省财政 | 3880.32 | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  | 市财政 | 34283.24 | 市财政 | 34241.21 | 市财政 | 42.03 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 管理费用 | 660.69 |  |  |
| 土地征拆费用 | 10468.42 |  |  |
| 预付工程款 | 31344.63 |  |  |
| 工程服务及其他类 | 5517.79 |  |  |
| 合计 | 47991.53 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实 际 完 成 |
|  | 解决低收入群体住房问题，改善城市居民的住房条件，改善人居环境，推动地方经济发展 | 项目已竣工，于2019年12月分配入住，改善了1124户城市低收入人群的居住问题，促进了城市的和谐发展，维护了社会稳定。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 公租房套数 | 2000 | 2184 |
|  |  |  | 还建房套数 | 无 | 无 |
|  |  |  | 停车位 | 260 | 260 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 | 满足国家相关验收规范要求 | 基础工程验收合格，工程已竣工，无任何质量安全事故，正在办理竣工验收。 |
|  |  | 时效指标 | 完建时间 | 2015年12月 | 2015年12月分配入住，目标时间完成工程进度。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | 3.2亿元 | 严格按合同支付工程进度款3.8亿元，成本处于可控范围。 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 对地方经济建设的拉动作用 | 拉动项目相关投资 | 项目投资5.2亿元，可以拉动相关投资大约6亿元。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决相关群众住房问题 | 解决岳阳市2184户低收入人群的住房问题 | 工程竣工后，解决岳阳市2184户低收入家庭的住房问题，维护了社会稳定、促进了城市和谐发展 |
|  |  |  | 劳动力就业 | 为项目周边劳动力提供就业机会 | 提供了大约800个就业岗位 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环 保 |  | 节水，节能，节时，节材，节地，低碳，环保 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 满意度100% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 黎朝晖 | 住保中心副主任 | 住保中心 |  |
| 李军 | 纪检书记 | 住保中心 |  |
| 王涛志 | 工程科科长 | 住保中心 |  |
| 刘美芝 | 财务审计科长 | 住保中心 |  |
| 李刚 | 项目部主任 | 住保中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 年 月 日 |

填 报 人（签名）：付停方                   联系电话：15173004458